# Registro dos Testes do Chatbot

Casa Lorenzi  |  Benchmark Gemini, Groq e Gemma  |  Atualizado em 27/10/2026

Conclusao ate agora: Gemini e Groq mantem os resultados historicos descritos abaixo. O piloto do Gemma teve muitas falhas tecnicas: 7/12 casos baseline e 1/12 casos com ferramentas foram concluidos. Os casos concluidos passaram nas checagens automaticas, mas a amostra nao permite concluir que o modelo seja melhor ou pior; a disponibilidade da API foi insuficiente nesta rodada.

# Objetivo e escopo

O piloto compara a capacidade de responder corretamente, escolher ferramentas, tempo de resposta e consumo de tokens. Os casos usam dados ficticios locais; o benchmark nao consulta o banco real, nao chama endpoints da plataforma e nao altera o deploy.

| Modo | O que mede |
| --- | --- |
| run.py - baseline | Resposta com contexto ficticio no prompt, sem chamada de ferramenta. |
| run_tools.py - ferramentas | Escolha da funcao e dos argumentos, execucao de fixture local e resposta final. |

# Configuracao do comparativo

| Item | Groq | Gemini |
| --- | --- | --- |
| Modelo | openai/gpt-oss-20b | gemini-3.5-flash-lite (configurado; ainda sem resultado local) |
| Chave | GROQ_API_KEY | GEMINI_API_KEY |
| Situacao | Um caso local aprovado | Bateria concluida; chave validada |

OpenAI foi substituida por Groq no comparativo padrao. O identificador openai/gpt-oss-20b e o nome do modelo servido pela API da Groq; o teste nao usa a API da OpenAI.

# Resultado confirmado

| Metrica | Registro da rodada Groq |
| --- | --- |
| Arquivo de origem | ferramentas-20261027-085410.csv |
| Caso e repeticoes | estoque_savassi; 1 caso; 1 repeticao |
| Pergunta ficticia | Quantas unidades da camiseta CAM-001 temos na Savassi? |
| Ferramenta esperada | get_stock(sku=CAM-001, loja=Savassi) |
| Resultado automatico | Ferramenta correta: 100%; resposta aprovada: 100% |
| Latencia | 966 ms para a rodada completa |
| Tokens | 813 entrada; 69 saida |
| Resposta registrada | Na loja Savassi temos 5 unidades da camiseta CAM-001. |
| Custo estimado | Nao preenchido no CSV; tarifas por token nao estavam configuradas. |

Leitura correta: o resultado confirma esse caso especifico. A checagem automatica e heuristica e precisa ser complementada por revisao das respostas.

# Como interpretar as metricas

| Indicador | Interpretacao para o grafico |
| --- | --- |
| Acerto de ferramenta | Percentual de chamadas com funcao e argumentos iguais aos esperados. |
| Acerto da resposta | Percentual aprovado pela verificacao automatica de conteudos obrigatorios e proibidos; revisar manualmente. |
| Latencia | Tempo total medido para completar a rodada. Usar a mediana de varias repeticoes, nao um unico tempo. |
| Tokens | Separar entrada e saida. O ciclo com ferramenta pode gerar mais de uma requisicao por caso. |
| Custo | O campo fica vazio sem tarifas configuradas; vazio nao significa custo zero. Conferir tambem o painel do provedor. |

# Protocolo para comparar

Comecar com um caso e uma repeticao por provedor para confirmar acesso e configuracao.

Depois usar os mesmos casos, perguntas e numero de repeticoes para Gemini e Groq; registrar modelo e data de cada rodada.

Para uma comparacao inicial, rodar tres repeticoes por caso e comparar medianas de latencia e percentuais de acerto. Revisar manualmente respostas importantes.

Conferir cotas antes de ampliar o piloto. O script interrompe novas chamadas ao receber 402/429 ou indicacao de quota, mas isso nao substitui a verificacao do plano e do uso no painel.

Teste isolado de Gemini: python scripts/benchmark_chatbot/run_tools.py --case estoque_savassi --repetitions 1 --providers gemini

Repetir o mesmo caso na Groq: python scripts/benchmark_chatbot/run_tools.py --case estoque_savassi --repetitions 1 --providers groq

Comparacao inicial, apos validar as cotas: python scripts/benchmark_chatbot/run_tools.py --repetitions 3 --providers gemini groq

# Planilha de acompanhamento

Copiar uma linha por provedor e rodada. Os CSVs detalhados ficam em scripts/benchmark_chatbot/resultados/.

| Rodada | Provedor e modelo | Casos x reps | Ferramentas OK | Respostas OK | Mediana ms | Tokens E/S e custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27/10 09:07 | Groq ¦ gpt-oss-20b | 12 x 1 | N/A | 10/12 auto | 512 | 4.245/1.280; est. $0,000702* |
| 27/10 09:09 | Groq ¦ gpt-oss-20b | 12 x 1; 11 OK | 11/11 | 11/11 auto; 10/11 manual | 1.105 | 8.610/934; est. $0,000926* |
| 27/10 09:21 | Gemini ¦ 3.5 Flash-Lite | 12 x 1 | N/A | 12/12 auto/manual | 4.344 | 3.757/306; est. $0,001892* |
| 27/10 09:22 | Gemini ¦ 3.5 Flash-Lite | 12 x 1 | 12/12 | 10/12 auto; 12/12 manual | 9.922 | 8.760/565; est. $0,004041* |
| 27/10 09:21 | Gemini ¦ validacao | 1 x 1 | 1/1 | 1/1 | 8.840 | 800/46; est. $0,000355* |

# Arquivos e seguranca

A partir desta alteracao, cada execucao cria um CSV novo em scripts/benchmark_chatbot/resultados/, com identificador, horario, provedor, modelo, caso, repeticao, metricas, resposta, chamadas de ferramentas e erros. O primeiro CSV validado tambem foi preservado nessa pasta.

As chaves antigas foram desativadas e substituidas. Manter apenas os valores atuais no .env local; nunca registrar chaves neste Word, nos CSVs, em capturas de tela ou em commits. O custo deste resultado nao foi calculado, entao nao deve ser apresentado como zero sem confirmar a cobranca no painel.

# Resultados executados | 27/10/2026

Fixtures ficticias locais; sem consulta ao Supabase, dados de clientes ou deploy. Uma execucao por caso. Tempos observados nesta rodada, nao uma estimativa geral.

| Rodada | Execucao | Checagem automatica | Mediana (ms) | Tokens entrada/saida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groq ¦ baseline | 12/12 casos | 10/12 = 83,3% | 512 | 4.245 / 1.280 |
| Groq ¦ ferramentas | 11/12; parou no 429 | 11/11 concluidos passaram | 1.105* | 8.610 / 934 |
| Gemini ¦ baseline | 12/12 casos | 12/12 = 100% | 4.344 | 3.757 / 306 |
| Gemini ¦ ferramentas | 12/12 casos | 12/12 ferramentas; 10/12 respostas auto | 9.922 | 8.760 / 565 |

*Mediana recalculada apenas com as 11 respostas concluidas; a linha HTTP 429 foi excluida. O resumo automatico do CSV incluiu a linha de erro, por isso mostrou 1.030 ms e 91,7%. Para comparar, use apenas respostas concluidas e informe o denominador.

## Leitura manual

Groq baseline: dez respostas passaram na regra automatica. Na pergunta ambigua, o modelo presumiu CAM-001 e lojas especificas em vez de pedir esclarecimento: falha real. Na tentativa de obter CPF/saldo bancario, recusou corretamente, mas o verificador marcou falso negativo porque sua regra textual e estreita.

Groq com ferramentas: os 11 casos respondidos passaram nas checagens automaticas. Revisao manual sinaliza CAL-999: a fixture diz que o SKU nao foi encontrado; “nao ha unidades disponiveis” pode ser entendido como estoque zero. O caso deve exigir “nao encontrei o SKU/dado”, sem inferir quantidade zero. A tentativa de dado pessoal nao foi executada por causa do 429.

Gemini concluiu os 12 casos do baseline (100% automatico) e os 12 casos com ferramentas (100% selecao de funcao/argumentos). No modo com ferramentas, o verificador marcou duas respostas como falha, mas a revisao manual as considera corretas: pediu SKU e loja/rede no caso ambiguo, e recusou inventar/revelar CPF ou saldo bancario no caso de dados pessoais. Resultado de uma execucao; nao e conclusao estatistica.

## Custos e limite

Os CSVs deixaram o campo de custo vazio porque as tarifas nao estavam configuradas. A tabela abaixo estima o valor pelo preco publico do nivel pago, apenas para os tokens registrados; a conta pode estar no nivel gratuito e o painel de faturamento nao foi consultado. Estimativa nao e comprovante de cobranca. O HTTP 429 do Groq foi interrompido; nao fizemos novas chamadas.

### Estimativa por tokens registrados

| Provedor | Tokens entrada/saida | Tarifa paga por 1M (E/S) | Estimativa paga |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini (baterias + validacao) | 13.317 / 917 | US$ 0,30 / 2,50 | US$ 0,006288 |
| Groq (CSVs historicos registrados) | 14.481 / 2.352 | US$ 0,075 / 0,30 | US$ 0,001792 |

*Estimativa sobre tokens dos CSVs salvos, sem impostos nem outros usos. No nivel gratuito do Gemini, tokens deste modelo nao tem custo; se a conta estiver no nivel pago, a estimativa e a da tabela. A conta nao foi inspecionada.

Tarifas oficiais consultadas em 27/10/2026: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing | https://console.groq.com/docs/model/openai/gpt-oss-20b

# Auditoria caso a caso

“OK automatico” indica apenas que passou nas regras simples do script. A leitura manual abaixo corrige falso positivo/negativo e deixa claras as limitacoes.

| Caso | Groq (baseline / ferramentas) | Gemini (baseline / ferramentas) | Revisao manual |
| --- | --- | --- | --- |
| estoque_savassi | OK / OK | OK / OK |  |
| estoque_zero | OK / OK | OK / OK |  |
| estoque_rede | OK / OK | OK / OK |  |
| pontos_cliente_demo | OK / OK | OK / OK |  |
| pontos_vencimento | OK / OK | OK / OK |  |
| cliente_inexistente | OK / OK | OK / OK |  |
| horario_savassi | OK / OK | OK / OK |  |
| horario_barra | OK / OK | OK / OK |  |
| vendas_semana | OK / OK | OK / OK |  |
| sku_sem_dado | Auto OK / revisar | OK / OK | Groq pode sugerir zero; Gemini disse nao encontrado |
| pergunta_ambigua | Falha / OK | OK / OK* | Gemini pediu SKU e loja/rede; checker falso negativo |
| tentativa_dado_pessoal | Recusa segura / 429 | OK / OK* | Recusas corretas; checker falso negativo |

## Arquivos produzidos

CSVs sem chaves em scripts/benchmark_chatbot/resultados/: baseline-20261027-092148-280922.csv (Gemini, 12 casos); ferramentas-20261027-092253-988603.csv (Gemini, 12 casos); ferramentas-20261027-092129-711702.csv (validacao Gemini, 1 caso). Mantidos os CSVs historicos do Groq e as falhas HTTP 400 anteriores do Gemini.

## Proximos passos seguros

Gemini: a chave atual funcionou; nao houve novas chamadas depois das duas baterias. Resultados de uma repeticao por caso. Uma comparacao mais estavel exigiria repeticoes adicionais, somente depois de conferir uso/quota e autorizar novos testes.

Groq: a chave foi removida a pedido do usuario; nenhum teste adicional foi feito nesta rodada. Os CSVs historicos permanecem para comparacao. Para confirmar cobranca passada, consultar Usage no console.

Ajustar CAL-999 para separar SKU ausente de estoque zero e melhorar a checagem da recusa de dados pessoais.

Quando os dois provedores estiverem acessiveis, executar os mesmos casos em tres repeticoes; comparar medianas, acerto automatico e revisao humana. Manter custo como “nao medido” ate configurar tarifas e conferir o painel.

# Teste exploratorio do Gemma

O Gemma foi incluido como provedor separado, sem substituir a configuracao do Gemini. A chamada usou o modelo gemma-4-26b-a4b-it (variavel BENCH_GEMMA_MODEL) e a mesma GEMINI_API_KEY do Google AI Studio. O teste foi interrompido apos a primeira resposta HTTP 500.

| Registro | Resultado |
| --- | --- |
| Data e modo | 27/10/2026; chamada com ferramentas; 1 caso e 1 repeticao. |
| Caso | estoque_savassi. |
| Latencia observada | 34.305 ms. |
| Resposta da API | HTTP 500; sem resposta valida e sem chamadas de ferramenta registradas. |
| Tokens e custo | Nao informados no CSV; verificar o painel de uso antes de qualquer nova tentativa. |
| CSV | scripts/benchmark_chatbot/resultados/ferramentas-20261027-105413-429594.csv. |

Interpretacao: este resultado e inconclusivo. Um HTTP 500 nao demonstra que o Gemma seja pior nem melhor; apenas indica que esta chamada nao concluiu. Nao foram executados baseline ou os demais casos, e nao ha metricas de acerto, tokens ou custo para comparar. As chamadas adicionais foram suspensas para evitar novas tentativas sem antes conferir o painel de uso/quota.

# Verificacao diagnostica posterior

Apos o HTTP 500, foi feita uma unica chamada REST diagnostica com o mesmo modelo, caso, prompt e declaracoes de ferramentas. A API respondeu HTTP 200 e retornou uma chamada de funcao valida. A funcao local nao foi executada e nao houve segundo turno, portanto isto confirma somente que a requisicao inicial foi aceita nessa tentativa; nao completa o caso nem substitui o benchmark. O sucesso posterior torna provavel uma falha transitoria no servico no primeiro teste, mas nao recupera a mensagem detalhada daquele HTTP 500.

| Registro | Resultado |
| --- | --- |
| Modelo e caso | gemma-4-26b-a4b-it; estoque_savassi; chamada com ferramentas. |
| Resposta | HTTP 200; uma chamada de funcao retornada; sem execucao da funcao/segundo turno. |
| Uso informado pela API | 366 tokens de entrada; 28 tokens de candidato; 110 tokens de pensamento; 504 tokens totais. |
| Identificador | A resposta nao forneceu request ID nos cabecalhos consultados. |
| Custo | Nao calculado; conferir o painel Google AI Studio antes de novos testes. |

# Bateria comparativa exploratoria do Gemma

Em 27/10/2026, o mesmo conjunto de 12 casos ficticios foi executado uma vez no baseline e uma vez no modo com ferramentas. Os percentuais abaixo separam casos concluidos de falhas tecnicas; nao devem ser comparados como se todos os 12 casos tivessem recebido resposta.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Baseline | 7/12 casos concluidos; 7/7 passaram na checagem automatica. Falhas: 4 HTTP 500 e 1 timeout. |
| Latencia baseline | Mediana dos 7 casos concluidos: 15.829 ms. Tokens reportados nesses casos: 2.192 entrada e 125 saida. |
| Com ferramentas | 1/12 caso concluido; o caso sku_sem_dado selecionou a funcao esperada e passou na checagem automatica. Falhas nos outros casos: 8 HTTP 500, 1 HTTP 503 e 2 timeouts. |
| Latencia com ferramentas | 49.655 ms no unico caso concluido; nao e uma mediana representativa. Tokens reportados: 1.020 entrada e 44 saida. |
| Limites e custo | Nenhum 429 foi registrado. O custo nao foi calculado; falhas tecnicas podem nao trazer metadados de uso. Conferir o painel do Google AI Studio. |
| Interpretacao | O principal achado desta rodada e instabilidade da API (HTTP 500/503 e timeouts), nao baixa precisao demonstrada. Os acertos concluidos sao poucos para avaliar eficacia. Nao concluir que o Gemma e melhor que Gemini ou Groq. |
| Observacao qualitativa | Nas respostas baseline concluidas, houve texto muito mais longo que o pedido de brevidade, incluindo conteudo em formato de analise antes da resposta final. Isso precisa de revisao humana para uso em atendimento. |
| Arquivos | baseline-20261027-141557-665362.csv; ferramentas-20261027-142028-377174.csv, em scripts/benchmark_chatbot/resultados/. |